1 Hiểu đề

2 Phân tích kỹ thuật

3 Thiết kế

4 Lập kế hoạch

5 Code

6 Test

7 Nộp bài

8 Bảo vệ

Dự án: Chat Room + Guess Number (Python Socket)

- PHẠM VI DỰ ÁN

1. Mục tiêu trong phạm vi

Dự án tập trung vào:

Lập trình Socket TCP

Mô hình Multi Client – Server

Tích hợp Chat + Mini Game đơn giản

2. PHẠM VI CHỨC NĂNG

✅ Các chức năng sẽ thực hiện

Server:

- Lắng nghe kết nối từ nhiều client

- Quản lý danh sách client

- Broadcast tin nhắn chat

- Sinh số ngẫu nhiên cho mini game

- Xử lý lệnh đoán số /guess

Client:

- Kết nối tới server

- Nhập tên người chơi

- Gửi tin nhắn chat

- Tham gia mini game đoán số

- Nhận kết quả từ server

Mini Game:

- Đoán số trong khoảng 1–100

- Server phản hồi lớn hơn / nhỏ hơn / đúng

- Reset game khi có người thắng

3. PHẠM VI KỸ THUẬT

Ngôn ngữ: Python 3

Giao thức: TCP Socket

Môi trường:

- Console (Command Line)

- Chạy trên localhost hoặc LAN

Xử lý đa client bằng Thread ( xử lý song song)

4. PHẠM VI TRIỂN KHAI (IN SCOPE)

Chạy trên máy cá nhân

Không yêu cầu deploy Internet

Không yêu cầu cơ sở dữ liệu

Không yêu cầu giao diện đồ họa (GUI)

5. NHỮNG GÌ KHÔNG THUỘC PHẠM VI (OUT OF SCOPE)

Không có giao diện đồ họa (GUI)

Không lưu dữ liệu người chơi vào database

Không có đăng ký / đăng nhập

Không mã hóa dữ liệu (SSL/TLS)

Không có xếp hạng lâu dài

Không triển khai trên Internet

🔷 LUỒNG NGHIỆP VỤ TỔNG THỂ

Luồng nghiệp vụ mô tả hệ thống vận hành như thế nào từ lúc khởi động server đến khi client chat và chơi game.

1️⃣ LUỒNG NGHIỆP VỤ PHÍA SERVER

🔹 1.1. Khởi động Server

Actor: Server

Mô tả:

Server được khởi động

Khởi tạo socket TCP

Bind IP và Port

Bắt đầu lắng nghe kết nối

Sinh số bí mật ban đầu cho mini game

📌 Trạng thái: Server sẵn sàng phục vụ client

🔹 1.2. Tiếp nhận Client kết nối

Actor: Client, Server

Luồng chính:

Client gửi yêu cầu kết nối

Server chấp nhận kết nối (accept)

Server lưu socket client vào danh sách

Server tạo 1 thread riêng cho client

Server yêu cầu client nhập tên

📌 Kết quả: Client tham gia Chat Room

🔹 1.3. Xử lý Chat (Broadcast)

Actor: Client, Server, Các client khác

Luồng chính:

Client gửi tin nhắn chat

Server nhận tin nhắn

Server kiểm tra:

Không phải lệnh /guess

Server broadcast tin nhắn cho tất cả client

📌 Kết quả: Tất cả client đều thấy tin nhắn

🔹 1.4. Xử lý Mini Game Đoán Số

Actor: Client, Server

Luồng chính:

Client gửi lệnh:

/guess <number>

Server nhận message

Server nhận diện đây là lệnh game

Server tách số đoán

Server so sánh với số bí mật

Nhánh xử lý:

Nếu số đoán < số bí mật

→ Server phản hồi: “Số cần tìm lớn hơn”

Nếu số đoán > số bí mật

→ Server phản hồi: “Số cần tìm nhỏ hơn”

Nếu đoán đúng

→ Server:

Thông báo người thắng

Broadcast cho tất cả client

Sinh số bí mật mới

Reset game

📌 Kết quả: Game tiếp tục vòng mới

🔹 1.5. Xử lý Client ngắt kết nối

Actor: Client, Server

Luồng chính:

Client thoát chương trình

Server phát hiện mất kết nối

Server:

Đóng socket client

Xóa client khỏi danh sách

Server broadcast thông báo client rời phòng

📌 Kết quả: Hệ thống tiếp tục ổn định

2️⃣ LUỒNG NGHIỆP VỤ PHÍA CLIENT

🔹 2.1. Client khởi động

Actor: Client

Luồng chính:

Client chạy chương trình

Tạo socket TCP

Kết nối đến server

Nhập tên người chơi

📌 Trạng thái: Client sẵn sàng chat và chơi game

🔹 2.2. Client Chat

Actor: Client

Luồng chính:

Người dùng nhập tin nhắn

Client gửi tin nhắn đến server

Client chờ nhận phản hồi

📌 Kết quả: Tin nhắn hiển thị trên các client

🔹 2.3. Client Chơi Mini Game

Actor: Client

Luồng chính:

Người dùng nhập:

/guess <number>

Client gửi lệnh đến server

Client nhận kết quả:

Lớn hơn

Nhỏ hơn

Đúng

📌 Kết quả: Người chơi tiếp tục đoán hoặc thắng

🔹 2.4. Client nhận tin nhắn từ Server

Actor: Client

Luồng chính:

Client luôn có thread nhận tin

Khi server gửi:

Tin chat

Thông báo game

Client hiển thị ra màn hình

📌 Đặc điểm: Nhận song song với việc nhập dữ liệu

Thư mục tham khảo bài cuối kì

ChatGuessGame/

│

├── src/

│   ├── server/

│   │   ├── server.py          # Chương trình Server chính

│   │   ├── game_logic.py      # Xử lý mini game đoán số

│   │   ├── client_handler.py  # Xử lý từng client (thread)

│   │   └── config.py          # IP, PORT, tham số cấu hình

│   │

│   ├── client/

│   │   ├── client.py          # Chương trình Client chính

│   │   ├── receiver.py        # Thread nhận dữ liệu từ server

│   │   └── config.py          # IP, PORT

│   │

│   └── common/

│       ├── message.py         # Định dạng message / command

│       └── constants.py       # Hằng số dùng chung

│

├── docs/

│   ├── requirements.md        # Phân tích yêu cầu

│   ├── scope.md               # Phạm vi dự án

│   ├── wbs.md                 # WBS

│   ├── flowchart.png          # Sơ đồ luồng

│   ├── sequence.puml          # Sequence Diagram (PlantUML)

│   └── report.pdf             # Báo cáo cuối cùng

│

├── images/

│   ├── server_running.png     # Ảnh server chạy

│   └── client_chat.png        # Ảnh client chat/game

│

├── README.md                  # Hướng dẫn chạy chương trình

├── requirements.txt           # Thư viện (nếu có)

└── .gitignore                 # Cấu hình Git

Thư mục giữa kì

ChatGuessGame/

├── server.py

├── client.py

├── README.md

├── report.pdf

└── images/

Phân loại message

| Loại | Mô tả |
| --- | --- |
| Chat Message | Tin nhắn chat bình thường Di: Xin chao moi nguoi |
| Command Message | Tin nhắn dạng lệnh (bắt đầu bằng /) /guess 12 |
| System Message | Thông báo từ server [SERVER] Di da tham gia phong chat |

Định dạng dữ liệu: Text (UTF-8)

🧭 TỔNG QUAN LỘ TRÌNH LẬP TRÌNH

Nguyên tắc:

👉 Làm từ đơn giản → phức tạp

👉 Chat chạy được trước, game làm sau

CẦN LÀM

1️⃣ BƯỚC 1 – Chuẩn bị môi trường

🔹 Việc cần làm

Cài Python ≥ 3.8

Dùng VS Code hoặc PyCharm

Kiểm tra chạy file .py

🔹 Kết quả đạt được

✔ Chạy được file Python

✔ Hiểu cách chạy:

python server.py

python client.py

2️⃣ BƯỚC 2 – Thiết kế nhanh trước khi code

🔹 Việc cần làm

Xác định:

Server làm gì?

Client làm gì?

Xác định message format:

Chat

/guess <number>

👉 KHÔNG code ngay, chỉ vẽ sơ đồ & luồng

🔹 Kết quả

✔ Có kiến trúc Client – Server

✔ Có luồng nghiệp vụ

3️⃣ BƯỚC 3 – Viết Server TCP cơ bản (chưa chat)

🔹 Việc cần làm

Tạo socket TCP

Bind IP + Port

Listen

Accept client

🔹 Mục tiêu

✔ Client kết nối được

✔ Server không bị lỗi

4️⃣ BƯỚC 4 – Viết Client TCP cơ bản

🔹 Việc cần làm

Kết nối tới server

Gửi 1 message test

Server nhận được

🔹 Mục tiêu

✔ Client ↔ Server giao tiếp thành công

5️⃣ BƯỚC 5 – Xử lý đa client bằng Thread (CỰC KỲ QUAN TRỌNG)

🔹 Việc cần làm

Mỗi client → 1 thread

Lưu client vào danh sách

🔹 Mục tiêu

✔ Nhiều client chat cùng lúc

✔ Server không bị block

6️⃣ BƯỚC 6 – Cài đặt chức năng Chat + Broadcast

🔹 Việc cần làm

Server:

Nhận message từ 1 client

Gửi cho tất cả client khác

Client:

Nhận và hiển thị message

🔹 Mục tiêu

✔ Chat room hoạt động

✔ Tin nhắn hiển thị realtime

7️⃣ BƯỚC 7 – Tách luồng gửi và nhận ở Client

🔹 Việc cần làm

Thread 1: nhập từ bàn phím → gửi

Thread 2: nhận từ server → in ra

🔹 Mục tiêu

✔ Client không bị đứng

✔ Chat mượt

8️⃣ BƯỚC 8 – Cài đặt Mini Game đoán số

🔹 Việc cần làm

Server:

Sinh số ngẫu nhiên

Nhận /guess <number>

So sánh kết quả

Thông báo đúng / sai

Client:

Gửi lệnh /guess

🔹 Mục tiêu

✔ Game hoạt động

✔ Có phản hồi cho người chơi

9️⃣ BƯỚC 9 – Kiểm tra lỗi & xử lý ngoại lệ

🔹 Việc cần làm

Client thoát đột ngột

Nhập sai lệnh

Server không bị crash

🔹 Mục tiêu

✔ Server ổn định

✔ Không treo chương trình

🔟 BƯỚC 10 – Hoàn thiện & viết báo cáo

🔹 Việc cần làm

Viết README.md

Chụp ảnh minh họa

Viết report.pdf

🔹 Mục tiêu

✔ Bài nộp hoàn chỉnh

✔ Dễ chấm điểm